# PLAN MVP MIDAS-BÉNIN — Architecture Allégée

## Structure du monorepo

midasbenin/

├── mobile/                  # Application Flutter 3.x + Riverpod

├── backend/                 # Backend Node.js (Monolithe modulaire)

├── firmware/                # Firmware ESP32-S3

├── docker/                  # Docker Compose (Dev & Production)

├── docs/                    # Documentation technique

└── scripts/                 # Scripts d'automatisation

# Phase 0 — Fondations (Semaine 1)

## Objectif

Mettre en place l'environnement de développement et l'architecture de base.

### Backend

- Initialiser le projet Node.js (TypeScript)

- Configurer pnpm

- ESLint

- Prettier

- Fastify

- tsx watch (Hot Reload)

- Prisma ORM

- PostgreSQL 16

- Docker Compose

- Keycloak 24

- Architecture en modules :

  - auth

  - wallet

  - consent

  - iot

  - audit

### Mobile

- Création du projet Flutter

- Riverpod

- go_router

- Retrofit / Dio

- Material You

- Hive ou Isar

- CryptoCore

- API Client

- MQTT Client

### Validation

- Docker Compose opérationnel

- Backend disponible

- Base PostgreSQL connectée

- Keycloak accessible

- Application Flutter compilée

# Phase 1 — Identité & Authentification (Semaines 2–3)

## Authentification

### Keycloak

- Création du Realm MIDAS

- Client Mobile (OIDC + PKCE)

- Gestion des rôles :

  - Citizen

  - IoT Operator

  - APDP Inspector

### API

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /auth/session

## Wallet

### Fonctionnalités

- Génération du DID

- Génération des clés Ed25519

- Création du Wallet

- Stockage des Verifiable Credentials

### API

- POST /wallet/create

- POST /wallet/issue-vc

- GET /wallet/vcs

- GET /wallet/resolve/:did

### Mobile

- Enrôlement

- Scan QR

- Création du Wallet

- Affichage des Credentials

- QR Code du DID

### Validation

- Création complète d'une identité

- Authentification fonctionnelle

- Wallet opérationnel

# Phase 2 — Consentement (Semaines 4–5)

## Backend

### Gestion du consentement

Machine à états :

Requested

↓

Granted

↓

Active

↓

Revoked / Expired

### API

- POST /consent/request

- POST /consent/grant

- POST /consent/revoke

- GET /consent/history

### Sécurité

- Signature Ed25519

- Horodatage

- Chaîne de Hash

## Mobile

### Écrans

- Demandes

- Détails

- Validation

- Historique

### Riverpod

ConsentProvider

### Validation

- Signature locale

- Acceptation

- Refus

- Révocation

- Vérification de la chaîne de hash

# Phase 3 — IoT Bridge (Semaines 6–7)

## Backend

### MQTT

Broker Aedes

### API

- POST /iot/register

- POST /iot/pair

- POST /iot/data

### Base de données

- iot_devices

- iot_data

## Mobile

### Fonctionnalités

- Appairage QR

- Gestion des appareils

- Client MQTT

- Surveillance

## ESP32-S3

### Fonctionnalités

- Connexion Wi-Fi

- MQTT/TLS

- Échange X25519

- Chiffrement ChaCha20-Poly1305

- Signature Ed25519

### Validation

- Transmission sécurisée

- Données stockées chiffrées

- Appairage validé

# Phase 4 — Audit & Gouvernance (Semaine 8)

## Audit

Chaque opération importante est enregistrée.

### API

- POST /audit/event

- GET /audit/trail

- POST /audit/verify

- GET /audit/violations

## Console APDP

Fonctionnalités :

- Tableau de bord

- Consultation

- Recherche

- Statistiques

- Détection des violations

Authentification :

- Keycloak

- Lecture seule

## Mobile

- Journal personnel

- Notifications

- Vérification locale des signatures

# Phase 5 — Sécurité & Conformité (Semaine 9)

## Sécurité

- Helmet

- CORS

- Zod

- Rate Limiting

- MFA (TOTP)

- Chiffrement PostgreSQL

- Audit hebdomadaire

## Conformité

- Registre des traitements

- Consentement explicite

- Droit à l'effacement

- Politique de conservation

- DPIA

## Tests

### Backend

- Tests unitaires

- Tests d'intégration

### Mobile

- Tests Riverpod

- Tests Widget

### IoT

- ESP32 simulé

- MQTT

- API

### Performance

- Test de charge (k6)

- 1000 appareils simulés

- Latence cible < 500 ms

# Phase 6 — Déploiement (Semaine 10)

## Infrastructure

- Docker Compose Production

- PostgreSQL

- Keycloak

- Backend

- MQTT Broker

- Nginx

- HTTPS (Let's Encrypt)

## CI/CD

GitHub Actions

Pipeline :

Git Push

↓

Tests automatiques

↓

Build

↓

Déploiement VPS

## Monitoring

- Grafana

- Sentry

- Sauvegardes PostgreSQL

- Rotation des logs

## Livraison

- APK Android

- Firmware ESP32-S3

- Console APDP

- Documentation OpenAPI

- Guide de déploiement

# Stack Technique

## Mobile

- Flutter

- Riverpod

- Dio

- go_router

- Hive / Isar

- Cryptography

- MQTT Client

## Backend

- Node.js

- TypeScript

- Fastify

- Prisma

- PostgreSQL

- Keycloak

- MQTT (Aedes)

## IoT

- ESP32-S3

- MQTT/TLS

- Ed25519

- X25519

- ChaCha20-Poly1305

## Infrastructure

- Docker Compose

- GitHub Actions

- Nginx

- Grafana

- Sentry

# Architecture Finale

Flutter Mobile

│

Wallet │ Consent │ IoT │ Audit

│

HTTPS + MQTT

│

Fastify Backend

│

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│   Auth   │  Wallet  │ Consent  │   IoT    │  Audit   │

└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

│

PostgreSQL 16

│

DID • VC • Consent • Audit • IoT

│

ESP32-S3 (MQTT/TLS)

[•] Phase 0 - Fondations : monorepo, tooling, CI, dépendances

[ ] Phase 1 - Identité & Auth : Keycloak, wallet, NPI, DID, VC

[ ] Phase 2 - Consentement : BPMN engine, interface granulaire, signature

[ ] Phase 3 - IoT Bridge : ESP32 pairing, MQTT, attestation, collecte

[ ] Phase 4 - Audit & Gouvernance : hash chain, signature, APDP console

[ ] Phase 5 - Sécurité, tests, conformité juridique

[ ] Phase 6 - Déploiement MVP et documentation

Ma recommandation : OUI, on opte pour cette version

C'est pragmatique, livrable, extractible plus tard. On garde les ports propres (repository pattern, interfaces Rust pour Iroha plus tard) mais on livre un MVP fonctionnel en 4-6 semaines.

Structure révisée proposée :

midasbenin/

├── mobile/                          # Flutter + Riverpod

│   └── lib/

│       ├── app/                     # Material You, routes

│       ├── core/

│       │   ├── crypto/              # Ed25519, X25519, ChaCha20

│       │   ├── storage/             # Isar/Hive local chiffré

│       │   └── network/             # MQTT client, REST API

│       ├── features/

│       │   ├── auth/                # Keycloak OIDC flow

│       │   ├── wallet/              # DID, VC, NPI enrollment

│       │   ├── consent/             # BPMN granulaire + signature

│       │   ├── iot/                 # Pairing, attestation

│       │   └── audit/               # Consultation + notification

│       └── shared/                  # Widgets, extensions, models

│

├── backend/                         # Node.js modular monolith

│   ├── src/

│   │   ├── modules/

│   │   │   ├── auth/                # Keycloak adapter, JWT validation

│   │   │   ├── wallet/              # DID registry, VC issuance

│   │   │   ├── consent/             # BPMN engine + state machine

│   │   │   ├── iot/                 # MQTT broker, device mgmt

│   │   │   └── audit/               # Signature chain, hash anchoring

│   │   ├── infrastructure/

│   │   │   ├── db/                  # PostgreSQL (Knex/Prisma)

│   │   │   ├── mqtt/                # Aedes/Mosca broker intégré

│   │   │   └── crypto/              # Ed25519 signing service

│   │   └── api/                     # Express/Fastify routes

│   └── docker-compose.yml           # PostgreSQL + Keycloak + backend

│

└── docs/                            # Architecture, BPMN, conformité

Tu valides qu'on part sur cette architecture allégée ? Si oui, je commence par la structure du monolithe modulaire et les premières routes API.